Roadmap

Descriere:Proiectul realizeaza comunicarea intre 2 placute(Zybo si Jetson orin nano). Doresc sa arat cum comunica intre ele si cum se transmit date prin ethernet.Ca date voi citi un fisier text si o imagine de pe cardul SD al Zybo-ului si le voi transmite Jetson-ului care le modifica.Pe imagine se aplica filtre(2-3 filtre aplicate din CUDA) Se aplica 1 filtru si pe parte de Zybo.In final daca proiectul functioneaza trebuie sa se afiseze pe LCD datele modificate.

Pasii pe scurt:

ETAPA 1

- Vreau sa configurez reteaua de baza- Voi configura adrese IP statice/dinamice pe ambele placi (Zybo si Jetson).

- Trebuie sa implementez comunicarea Socket simpla- Pe Zybo: Voi implementa un program C/C++ simplu pentru a actiona ca Server sau Client.  Pe Jetson: Voi implementa programul pereche (Server/Client) pentru a primi date.  Voi testa transferul: Voi trimite un sir de caractere scurt ("Salut, Jetson") de pe Zybo la Jetson.

Livrabile:

- Cod simplu de server pe partea de Zybo si client pe partea de Jetson

- Sa se vada comunicarea facuta corect

ETAPA 2

- Vreau sa realizez transferul fisierului Text- Pe Zybo: Voi modifica codul de comunicare pentru a citi si trimite intregul continut al fisierului text. Pe Jetson: Voi modifica codul pentru a primi si reconstitui fisierul text in memorie.

- Trebuie sa prelucrez fisierul Text (Pe Jetson)- Pe Jetson: Voi implementa functia de modificare a datelor pentru fisierul text. Voi scrie continutul modificat intr-un nou fisier pe Jetson.

- Ma pregatesc pentru transferul imaginilor-Pe Zybo: Voi determina formatul de stocare al imaginii . Voi stabili strategia de trimitere (dimensiunea antetului, dimensiunea datelor). Pe Jetson: Voi pregati structurile de date necesare pentru a primi si stoca datele brute ale imaginii intr-un format potrivit pentru CUDA.

ETAPA 3

- Vreau sa realizez transferul imaginii-Pe Zybo: Voi implementa logica pentru a citi si trimite datele binare ale imaginii (inclusiv antetul, care specifica dimensiunea). Pe Jetson: Voi implementa logica pentru a primi si reconstrui imaginea in memorie.

- Trebuie sa implementez filtrele CUDA-Pe Jetson (CUDA): Voi dezvolta un kernel CUDA pentru a aplica cel putin un filtru pe imagine. Pe Jetson: Voi integra codul CUDA cu aplicatia principala.

- Ma ocup de afisarea pe LCD (Jetson)- Pe Jetson: Voi conecta si configura afisajul LCD.  Voi implementa logica de afisare pentru: 1. Mesajul de text modificat si 2. Imaginea prelucrata.

ETAPA 4

- O sa termin de filtrat imaginea.Pe langa cele 2 filtre din Jetson mai trebuie si un filtru pe Zybo(cod in vhdl,mai complicat).Imaginea procesata se incarca si se afiseaza pe LCD.

- Vreaus sa lucrez la varianta a proiectului-Voi testa scenariul complet (Citire SD → Transfer → Prelucrare → Afisare). Optimizare: Voi analiza si imbunatati performanta transferului (Ethernet) si a kernel-urilor CUDA. Voi adauga mecanisme de gestionare a erorilor.

- Documentatie

-livrabile